## Slide 1
ProGest BTP
Solution logicielle de suivi de réserves

## Slide 2: Objectifs recherchés
Simplification et sécurisation de la saisie des données
Centraliser la traçabilité lors du déroulement du chantier
Canaliser tous les acteurs : internes, Client, Entreprises
Créer des dossiers de réception uniformes et homogènes
Fournir les indicateurs quotidiens, hebdo. & mensuels

## Slide 3: Principe de Fonctionnement en phase OPR
Travaux pour lever les réserves
Hébergement
sur Internet
Inspection DES
zones en OPR PAR
LES CONDUCTEURS
Validation
Création
ACCEPTATION PAR
LES CONDUCTEURS
PUIS LA MOE & MOA
Envoi par mail des
Réserves Sur plan
Aux sous-traitants
Le sous-traitant
ACQUITTE Les réserves
qu’il a levées
PREPARATION,
COORDINATION & ANALYSE
Coordinateur

## Slide 4: La solution logicielle
Application Web
Lecture
& ECRITURE
Full Web
Application embarquée
Application bureautique
Base de données
hébergée ou locale
ProGest Construction
ProGest Mobile
ProGest Mobile

## Slide 5: Les acteurs concernés et les modes d’accès
Entreprises
sous-traitantes
Visualisation & mise à jour des
réserves par Internet
Impression ou export Excel des données possible
Administrateur
ProGest
Saisie des données de référence
Modification de fond des données
manipulées
Administration des base de
données des chantiers via Access
Coordinateur
du chantier
Préparation & modification
mineure de la base de données
Validation des données saisies
par les différents intervenants
Suivi mails automatiques
Export vers les tablettes
Conducteur
de chantier
Export vers tablettes des
données centrales
Mise à jour des données avec
la tablette
Retour vers le serveur central
Serveur Web
BDD

## Slide 6: Références

## Slide 7: OPR - Données calendaires
Prévoir environ 1 mois en amont pour la mise en service d’une nouvelle base de données par CD Concept et l’intégration des plans
15 jours
15 jours
Choix de la solution
Mise en route d’un espace vierge
Intégration des données et plans
Démarrage des OPR
Opérations

## Slide 8: Informations à transmettre par le chantier
Dans le cadre des OPR :
Liste des bâtiments
Liste des niveaux
Liste des zones fonctionnelles
Listes des lots et sous lots
Liste des sous traitants
Liste des locaux
Plans Autocad ou PDF
Affinage des listes déroulantes
Dans le cadre des avancements :
Liste des prestations architecturales et CET
Tableau des portes
Liste des prestations par local

## Slide 9: Application Tablette : Accès
Connexion authentifiée automatique

## Slide 10: Application Tablette : Liste des locaux et simplicité des filtres façon Excel

## Slide 11: Application Tablette : Saisie d’une réserve par liste déroulante

## Slide 12: Application Tablette : Saisie d’une réserve sur plan
Les pastilles sont de différentes couleurs selon l’état : crées, levées, retard, etc.

## Slide 13: Application Tablette : Ajout de fichier multimédia

## Slide 14: Application Serveur : Connexion

## Slide 15: Application Serveur : Menus détaillés et validation des réserves

## Slide 16: Application Serveur : Exemples de rapport
A. Rapport des réserves par entreprise
B. Rapport des réserves par plan
C. Rapport global trié par local / entreprise / etc.
C
A
B

## Slide 17: Application web : Exemples de rapport
A. Rapport sur les réserves crées, prévues, en retard & levées
B. Rapport sur les métrés prévus, réalisés, en retard & par lot
A
B

## Slide 18: Coûts
Pack Démarrage ProGest :
  5 jours d’AT 2 990 €
  Démarre une période de test de 2 mois
Licence ProGest Construction + Mobile (illimitée) :
  Location 390 €/mois
  OU Achat 9990 €
Hébergement (facultatif, voir détail slide suivante) :
  Création Cloud 490 €
  Compte simple à partir de 49 € / utilisateur / mois
Tablettes 10" prêtes à l’emploi (facultatif) :
  1 tablette 690 €
  2 tablettes 890 €
  5 tablettes 1490 €

## Slide 19: Coûts hébergement partenaire CD Concept
Mise en route infrastructure:
  Création Cloud 490 €
  Offre un accès complet à :
    ProGest Construction (appli Windows),
    Web ProGest et ProGest Construction Mobile (appli PHP),
    Espace de stockage 15 Go.
Prix par utilisateur incluant le support :
  1 à 5 users 79 €/mois
  6 à 15 users* 69 €/mois
  16 à 50 users* 59 €/mois
  > 150 users* 49 €/mois
  * Par paquets de 5 utilisateurs au minimum
Options (facultatif) :
  Certificat www 400 €/an (simplifie l’install utilisateurs)
  Office Pro +20 € / utilisateur / mois